绍兴公共交通集团第三有限公司

丰惠公交站“客货邮”改造配套项目

工作内容及要求

- 工作内容

主要包括铝合金双玻璃系统隔墙、无框玻璃门安装；大厅墙面粉刷、监控系统安装；门头“客货邮”广告牌制作；以及货架、照明系统、展示板等配套设施的采购与安装。

- 工程要求

1.工期：合同签订后30天内完成改造内容；

2.施工地点：上虞丰惠公交站；

3.包装与运输：中标供应商负责将货物安全包装并运送至交货地点，运输及装卸费用由中标供应商承担。

三、付款方式

经采购方验收合格后付至合同价款的98.50%，剩余1.5%作为质保金，待质保期满付清剩余款项（不计息）。付款前中标供应商需提供增值税专用发票。

四、质量保证及售后服务

1.质保期：自验收合格之日起12个月；

2.质保期内，因质量问题，中标供应商应在收到通知后7个工作日内免费维修或更换；

五、佐证材料

1.询价报价单、营业执照、质保函，复印件须加盖公章。

2.采购公告内供应商资格要求的证明材料，复印件须加盖公章。

3.所有响应文件应加盖公章密封提交。